CRONOGRAMA DEL PROYECTO
ENTRE LIBROS Y ESCRITOS

## Fecha de inicio: 09/06/2026

Objetivo General:
Crear un club de lectura y escritura que integre Discord, herramientas web y actividades literarias para fomentar la lectura, la escritura creativa y la construcción de comunidad.

# DÍA 1 – DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Objetivos:

- Definir la idea principal del proyecto.

- Establecer alcance y propósito.

- Identificar público objetivo.

Entregables:

- Idea general del proyecto.

# DÍA 2 – REQUISITOS

Objetivos:

- Definir requisitos funcionales.

- Definir requisitos no funcionales.

- Establecer requisitos futuros.

Entregables:

- Documento de requisitos.

# DÍA 3 – BOCETOS Y BASE DE DATOS

Objetivos:

- Crear bocetos iniciales.

- Diseñar estructura de datos.

- Definir flujo básico del usuario.

Entregables:

- Bocetos.

- Base de datos versión 1.

# DÍA 4 – PLANIFICACIÓN DE DISCORD

Objetivos:

- Diseñar la estructura del servidor.

- Definir roles.

- Definir categorías y canales.

Entregables:

- Diseño del servidor Discord.

# DÍA 5 – IMPLEMENTACIÓN DE DISCORD

Objetivos:

- Crear servidor.

- Configurar canales.

- Configurar permisos.

- Organizar categorías.

Entregables:

- Servidor Discord funcional.

# DÍA 6 – CONTENIDO DEL SERVIDOR

Objetivos:

- Crear reglas.

- Redactar bienvenida.

- Explicar funcionamiento.

- Organizar calendario.

Entregables:

- Contenido inicial del servidor.

# DÍA 7 – ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y GITHUB

Objetivos:

- Crear repositorio GitHub.

- Organizar documentación.

- Organizar evidencias.

- Preparar README.

Entregables:

- Repositorio inicial.

- Estructura de carpetas.

# DÍA 8 – DISEÑO FUNCIONAL DE LA WEB

Objetivos:

- Definir páginas del sitio.

- Definir contenido de cada página.

- Diseñar navegación.

Entregables:

- Mapa del sitio.

- Definición de páginas.

# DÍA 9 – ESTRUCTURA WEB INICIAL

Objetivos:

- Crear estructura HTML básica.

- Crear carpetas del sitio.

- Definir navegación principal.

Entregables:

- Proyecto web inicial.

# DÍA 10 – FORMULARIO DE REGISTRO

Objetivos:

- Diseñar formulario.

- Definir campos.

- Validar estructura de datos.

Entregables:

- Formulario versión 1.

# DÍA 11 – HISTORIAL DE LECTURAS

Objetivos:

- Diseñar sección historial.

- Definir estructura de visualización.

- Relacionar con base de datos.

Entregables:

- Diseño funcional del historial.

# DÍA 12 – SISTEMA DE VOTACIONES

Objetivos:

- Diseñar flujo de votaciones.

- Definir ruleta de géneros.

- Definir bolillero de autores y libros.

Entregables:

- Documento funcional de votaciones.

# DÍA 13 – INTEGRACIÓN GENERAL

Objetivos:

- Revisar coherencia entre Discord, web y documentación.

- Corregir inconsistencias.

Entregables:

- Versión integrada del proyecto.

# DÍA 14 – TESTING FUNCIONAL

Objetivos:

- Revisar requisitos.

- Detectar errores.

- Registrar mejoras.

Entregables:

- Lista de incidencias.

# DÍA 15 – AJUSTES

Objetivos:

- Aplicar correcciones.

- Mejorar documentación.

Entregables:

- Versión corregida.

# DÍA 16 – PREPARACIÓN DE LANZAMIENTO

Objetivos:

- Revisar Discord.

- Revisar documentación.

- Revisar formularios.

Entregables:

- Checklist de lanzamiento.

# DÍA 17 – MATERIAL DE DIFUSIÓN

Objetivos:

- Preparar publicaciones.

- Preparar imágenes.

- Preparar textos promocionales.

Entregables:

- Material inicial de marketing.

# DÍA 18 – PRUEBA GENERAL

Objetivos:

- Simular experiencia completa de un participante.

- Detectar problemas finales.

Entregables:

- Informe de prueba.

# DÍA 19 – REPASO GENERAL DEL PROYECTO

Objetivos:

- Revisar todo el trabajo realizado.

- Verificar requisitos.

- Verificar Discord.

- Verificar documentación.

- Verificar GitHub.

Entregables:

- Estado final previo al lanzamiento.

# DÍA 20 – INAUGURACIÓN

Objetivos:

- Publicar el proyecto.

- Abrir inscripciones.

- Compartir Discord.

- Iniciar la primera convocatoria.

Entregables:

- Club oficialmente inaugurado.